Naruszewo, dnia 15 września 2009 roku

Dokumentacja dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego

Na:  Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Rozbudowa remizy OSP”

I. Z A M A W I A J Ą C Y:

GMINA  NARUSZEWO

Reprezentowana przez Wójta Gminy – mgr inż. Beatę Pierścińską

Nr telefonu   0-23 663 10 18,  0-23 663 11 06

Nr faksu       0-23 663 10 51

NIP: 567-13-14-567

e-mail : ugnaruszewo@vip.wp.pl

Zarządzenie Nr 17 / 2007 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na rozbudowie remizy OSP w  Naruszewie.  Nadzór inwestorski będzie pełniony w następujących branżach :

- Konstrukcyjno – budowlanej

- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                          i elektroenergetycznych .

- Instalacje sanitarne

Kod CPV – 71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego                                   (w tym w zakresie wszystkich branż niezbędnych do prowadzenia przedmiotowego zadania) oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy             i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) i niezbędne ze względu na zasady sztuki budowlanej i gospodarności.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć między innymi:

a) zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę;

b) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

c) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

d) nadzór nad wyznaczeniem w terenie dobudowywanej części obiektu budowlanego wraz              z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;

e) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora                 i przyszłych użytkowników w tym:

· reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

· sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych                        i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie                     i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania                       w budownictwie;

· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych                           i przekazanie ich do użytkowania;

· sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;

· kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;

· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

· potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy ( w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania i rodzaju materiałów w stosunku do przyjętej dokumentacji);

f) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru;
g) branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;

h) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie.

i) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.                            W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

j) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo-ilościowo-kosztową wraz z jej uzasadnieniem;

k) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ;

l) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);

m) kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad;

n) uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych wad - potwierdzonych protokołem;

Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 1 razy w ciągu tygodnia (za wyjątkiem  przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.
Wartość inwestycji - 750 614, 53 złotych

III.   Miejsce i termin złożenia oferty :

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 23.09.2009 r. do godz. 13:00  w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo, pokój nr 1  (sekretariat urzędu) na Formularzu Oferty – załącznik nr 1

IV. Termin realizacji – do 14 miesięcy od daty podpisania umowy

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności

b) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji  w budownictwie, które będą pełnić funkcje inspektorów nadzoru w specjalnościach :

- konstrukcyjno – budowlanej

- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych   i elektroenergetycznych

- Instalacje sanitarne

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

Kryterium – cena – 100%

Ocena ofert będzie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium.

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

Cena = (Cena oferowana minimalna brutto / Cena brutto badanej oferty) x 100

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta z najniższą ceną.

…………………….., dnia ....................................

........................................................

(Nazwa firmy, pieczęć firmowa)

FORMULARZ OFERTY

- Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo

  - Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

- Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa : .............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Adres : ..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

NIP ...................................................................................................................................

NR RACHUNKU BANKOWEGO .................................................................................

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA :

Cenę netto : ........................................................................................ zł

Podatek VAT : ................................................................................... zł

Cenę brutto : ...................................................................................... zł

Słownie brutto : .................................................................................. zł

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są :

  - .......................................................................................................................

  - .......................................................................................................................

  - .......................................................................................................................

.........................................., dnia ..................................

.............................................

(podpis osoby uprawnionej)

( pieczęć WYKONAWCY)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na rozbudowie remizy OSP w  Naruszewie

Ja...................................................................................................................................................

(imię i  nazwisko)

reprezentując firmę.......................................................................................................................

(nazwa firmy)

jako  .............................................................................................................................................. (stanowisko służbowe)

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1.   posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli ustawy wymagają posiadania takich uprawnień

2.   posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,                       a także osoby zdolne do wykonania zamówienia

Przedkładamy w ofercie odpowiednie dokumenty potwierdzając prawdziwość kwestii zawartych w powyższym oświadczeniu

Ponadto oświadczamy, że:

- w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym  przez Zamawiającego.

......................................, dnia ............... 2009 r.

( miejscowość )

....................................................

(podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy)