Znak sprawy: RSG.271.4.2012

Z A M A W I A J Ą C Y:

GMINA NARUSZEWO

Reprezentowana przez

Tomasza Jacka Konczewskiego - Zastępcę Wójta Gminy Naruszewo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację zadania pn.

„Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin.”

TERMINY Składanie ofert: do dn. 8 maja 2012 r., do godz. 1100 Otwarcie ofert: dn. 8 maja 2012 r., godz. 1105

| Opracowanie SIWZ: | Podpis | Zatwierdził: | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Łukasz Krawczyk |  | Tomasz Jacek Konczewski Zastępca Wójta Gminy Naruszewo |  |
| Izabela Marciniak |  |  |  |

Zamówienie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 124818-2012 w dn. 
19 kwietnia 2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Naruszewie pod adresem www.ugnaruszewo.bip.org.pl w zakładce Przetargi – data zamieszczenia 19 kwietnia 2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Naruszewie w dn. 19 kwietnia 2012 r.

Naruszewo, dnia 19 kwietnia 2012 r.

# Spis treści

| Rozdział | Nazwa | Nr strony |
| --- | --- | --- |
| Rozdział I | Nazwa oraz adres Zamawiającego | 3 |
| Rozdział II | Tryb udzielenia zamówienia | 3 |
| Rozdział III | Opis przedmiotu zamówienia | 3 |
| Rozdział IV | Części zamówienia | 5 |
| Rozdział V | Termin wykonania zamówienia | 5 |
| Rozdział VI | Zamówienia uzupełniające | 6 |
| Rozdział VII | Oferty wariantowe | 6 |
| Rozdział VIII | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków | 6 |
| Rozdział IX | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu | 8 |
| Rozdział X | Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami | 10 |
| Rozdział XI | Wymagania dotyczące wadium | 11 |
| Rozdział XII | Termin związania ofertą | 11 |
| Rozdział XIII | Opis sposobu przygotowania ofert | 11 |
| Rozdział XIV | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert | 12 |
| Rozdział XV | Opis sposobu obliczenia ceny | 13 |
| Rozdział XVI | Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert | 14 |
| Rozdział XVII | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego | 14 |
| Rozdział XVIII | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy | 14 |
| Rozdział XIX | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. | 15 |
| Rozdział XX | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. | 16 |
| Rozdział XXI | Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych | 17 |
| Rozdział XXII | Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną | 17 |
| Rozdział XXIII | Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. | 18 |
| Rozdział XXIV | Zaliczki | 18 |
| Rozdział XXV | Możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne | 18 |
| Rozdział XXVI | Informacje dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej | 18 |
| Rozdział XXVII | Ogłoszenia wyników przetargu | 18 |
| Rozdział XXVIII | Postanowienia końcowe | 18 |
| Rozdział XXIX | Załączniki do specyfikacji | 18 |

# Rozdział I - Nazwa oraz adres Zamawiającego

ZAMAWIAJACY - Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo

reprezentowana przez Tomasza Jacka Konczewskiego - Zastępcę Wójta Gminy Naruszewo

NIP:				567–17–89–052

REGON:				130378278

Tel.  				23/ 663–10–51

Fax. 				23/ 663–11–69 wew. 34

Dni i godziny urzędowania: w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600

e-mail: 				ugnaruszewo@vip.wp.pl

adres BIP z dostępną SIWZ: 	http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl

adres strony internetowej: 	http://www.naruszewo.pl

# Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: tryb - przetarg nieograniczony – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w spawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2009 r., Nr 151, poz. 1220).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Przepisy i wytyczne branżowe.

# Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 	Roboty odwadniające

45233290-8 	Instalowanie znaków drogowych

45231300-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232460-4 	Roboty sanitarne

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin w gminie Naruszewo. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa załączona do niniejszej SIWZ.

- Zamówienie podzielone jest na 2 części:

Część I, tj. przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji:

Wykonanie przebudowy i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji występującej w km 0+525 do km 1+140 strona prawa. Po przebudowie drogi gminnej sieć wodociągowa przebiegałaby pod rowem przydrożnym, dlatego należy ją przełożyć poza rów. Ponieważ na przekładanym odcinku wodociągu podłączone są przyłącza do posesji oraz hydranty p.poż, one również będą podlegały przebudowie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującą wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą. Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót.

Część II, tj. przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin:

- Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin o długości całkowitej 2 864, 50 mb, obejmującej następujące odcinki:

- odcinek A – B od km 0+000 do km 2+347,

- odcinek C – D od km 0+000 do km 0+273

- łącznej długości 2 620 mb,

- oraz odcinek od km 2+347 do km 2+591,50 o długości 244, 5 mb.

- Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą,

- roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, karczowanie drzew, pni z drzew i krzaków (zgodnie z wykazem); drzewa, karpy i krzaki z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie; w przypadku różnicy w ilości drzew i karp pomiędzy ilościami ujętymi w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, a stanem faktycznym, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia drzew i karp w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia,

- odwodnienie: wykonanie przepustów, oczyszczenie istniejącego przepustu i odnowienie rowów,

- w przedmiarze robót przepust zlokalizowany w km 2+581,50 jest przewidziany do oczyszczenia; w cenie oferty należy uwzględnić jego wymianę,

- w przypadku przepustów zlokalizowanych na odc. A-B w km 0+073, na odc. C-D w km 0+037, na odc. A-B w km 1+925, 35 należy przewidzieć odnowienie rowu melioracyjnego na odcinku, jaki jest niezbędny do swobodnego przepływu wody,

- roboty ziemne,

- podbudowa: mechaniczne i ręczne plantowanie dna koryta, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, nawiezienie pospółki na podbudowę,

- zjazdy: ułożenie rur pod zjazdami, wykonanie ścianek czołowych betonowych z elementów prefabrykowanych, umocnienie zjazdów pospółką (wg wykazu zjazdów),

- oznakowanie drogi znakami pionowymi,

- przesunięcie ogrodzenia, które znajduje się w pasie drogowym na działce 192/4 w km 0+555,

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia określony w niniejszej SIWZ, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach. Z zakresu robót objętego projektem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót wyłącza się:

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- umocnienie poboczy pospółką.

- Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie przesłanką do zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Wykonawcy zaleca się na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko odwiedzenie i sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez Zamawiającego.

- Zamawiający posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę drogi gminnej z dn. 04.10.2010 r. (AB.7332/1/10) oraz zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji z dn. 12.03.2012 r. wraz z potwierdzeniem, że organ nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych z dn. 17.04.2012 r. (AB.6743.142.2012).

- Podstawą ustalenia wynagrodzenia będzie kosztorys ofertowy wykonany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie: wytycznych SIWZ, przedmiaru robót, projektu budowlanego, STWiOR.

- Przedmiot zamówienia, którym są roboty budowlane, należy wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych, niż materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w projekcie, przedmiarze, szczegółowych specyfikacjach technicznych. Użyte przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej nazwy urządzeń i materiałów nie są obowiązujące i należy przyjąć, iż stanowią wskazania/propozycje Zamawiającego. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

- Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentów potwierdzających ich parametry w celu dokonania kontroli.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia (tj. wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały) na okres co najmniej 36 miesięcy (Załącznik Nr 9 do SIWZ).

# Rozdział IV - Części zamówienia

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia:

Część I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i  przyłączy do posesji

Część II 	- przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia, tj. na dwie części lub jedną ofertę na dowolną część. Oferta musi być złożona zgodnie z SIWZ na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

# Rozdział V - Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia nastąpi po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu robót.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

- część I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej 
i przyłączy do posesji do dn. 29 czerwca 2012 r.

# część II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin 
do dn. 31 sierpnia 2012 r.

# Rozdział VI - Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

# Rozdział VII - Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Rozdział VIII – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia, tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego - spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie spełnia warunku.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca lub podmiot na, którego wiedzy i doświadczeniu Wykonawca będzie polegał, wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

- dla części I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji - co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem była budowa, przebudowa sieci wodociągowej o długości odcinka nie krótszej niż 500 m (Załącznik Nr 5 do SIWZ),

- dla części II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin - co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem była budowa, przebudowa drogi o długości odcinka nie krótszej niż 2 km (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

- W celu udokumentowania spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (w szczególności mogą to być: referencje, opinie, listy polecające, protokoły odbioru końcowego).

Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów, tj. złożone prawidłowo dokumenty żądane przez Zamawiającego - spełniają warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie spełniają warunku.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, których obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane:

- dla części I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych (1 osoba) (Załącznik Nr 6 do SIWZ),

- dla części II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin – w specjalności drogowej (1 osoba) (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów, tj. złożone prawidłowo dokumenty żądane przez Zamawiającego - spełniają warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie spełniają warunku.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia:

- dla części I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji - nie mniejszą niż 50 000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero gorszy),

- dla części II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin –nie mniejszą niż 300 000, 00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych zero gorszy).

Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu, tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego - spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie spełnia warunku.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których występują podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali sie w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

- Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowienie pełnomocnika musi być udokumentowane pełnomocnictwem wystawionym zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców.

- Do podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się te same przepisy, co do pojedynczego Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Przy ocenie spełniania warunków dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, brany jest pod uwagę łączny potencjał Wykonawców.

- Dopuszcza się możliwość złożenia wspólnego oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzającego, że razem spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Rozdział IX - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz dat i miejsca wykonania (Załącznik Nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ustawą Prawo budowlane uprawnienia (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. Z przedłożonej polisy ubezpieczenia musi jednoznacznie wynikać, że jest opłacona.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 SIWZ).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych  oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (Załącznik Nr 4 do SIWZ).

- Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Rozdziale IX pkt. 2 a)-b), że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 Pzp oraz załącza pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez:

- osobę podpisującą ofertę ze strony Wykonawcy, lub

- osobę ujawnioną we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, lub

- osobę stosownie upoważnioną.

- Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne:

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817). Wykonawca jest zobowiązany złożyć wszystkie dokumenty zgodnie z SIWZ (na wzorach stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - Zamiast dokumentu wymienionego w Rozdz. IX, pkt 2, ppkt b), Wykonawca przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

# Rozdział X - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zgodnie z treścią art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Oferta w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona 
w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi otrzymania korespondencji od Zamawiającego przekazanej faxem i/lub e-mailem, Zamawiający przyjmie, zgodnie ze wskazaniem urządzeń technicznych, poprawność dostarczenia wiadomości.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert określony w niniejszej SIWZ i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie. W takiej sytuacji wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców 
i Zamawiającego dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Urząd Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo

faksem na nr faksu : 23/ 663–11–69 wew. 34

drogą elektroniczną na adres e-mail: i.marciniak@naruszewo.pl., l.krawczyk@naruszewo.pl

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- Łukasz Krawczyk – Kierownik Referatu Społeczno - Gospodarczego, tel. 23/ 663-10-51 wew. 27, e-mail: l.krawczyk@naruszewo.pl.

- Izabela Marciniak – Inspektor ds. obsługi inwestycji, tel. 23/ 663-10-51 wew. 27, e-mail: i.marciniak@naruszewo.pl.

# Rozdział XI – Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

# Rozdział XII – Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Rozdział XIII – Opis sposobu przygotowania ofert

- Wymagania podstawowe.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej.

- Oprócz dokumentów oraz oświadczeń wymienionych w pkt. IX SIWZ należy złożyć:

- formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ),

- uproszczony kosztorys ofertowy,

- niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone,

- zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Podpis nieczytelny powinien być dodatkowo opatrzony pieczątką imienną.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty należy załączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą SIWZ.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej, oznaczenie nazwy (firmy) 
i siedziby.

- Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną 
i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 
i wchodzących następnie w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Zaleca się ponumerowanie kart oferty i pozostałych dokumentów, oświadczeń i załączników oraz połączenie ich w sposób uniemożliwiający dekompletację.

- Strony powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane 
i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- W przypadku oferty wspólnej, należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika.

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej przypadkowe otwarcie 
i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, z zaznaczeniem części, na którą składana jest oferta, w sposób poniżej opisany:

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego (Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo) z napisem: „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: RSG.271.4.2012) w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin.” Nie otwierać przed dniem 8 maja 2012 r. do godz. 1105”.

# Rozdział XIV – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

# Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo, powiat płoński, 
woj. mazowieckie, pokój nr 3 (sekretariat urzędu) do dnia 8 maja 2012 r., do godz. 1100.

# Otwarcie ofert nastąpi w:

# Urzędzie Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo, pokój nr 1 (gabinet Wójta) w dniu 8 maja 2012 r., godz. 1105.

# Rozdział XV – Opis sposobu obliczenia ceny

      - Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

      - Cenę oferty Wykonawca wpisuje na formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ). Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

      - Podstawą ustalenia wynagrodzenia będzie kosztorys ofertowy wykonany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie: wytycznych SIWZ, projektu budowlanego, STWiOR oraz przedmiaru robót.

      - Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. W związku 
z powyższym uproszczony kosztorys ofertowy pełni jedynie funkcję pomocniczą i nie może stanowić podstawy przy roszczeniach związanych z niedoszacowaniem wielkości poszczególnych pozycji kosztorysowych. Kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie.

      - W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i nieujętych w przedmiarze robót i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy. Pozycje, dla których nie zostaną ujęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe, uważane będą, że zostały ujęte w innych cenach pozycji wymienionych w kosztorysie.

      - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z wytycznych SIWZ, dokumentacji projektowej oraz z przedmiaru robót, jak również wszelkie  inne koszty w nich nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny tak, aby wyliczona cena oferty za realizację zamówienia je zawierała. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

      - Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności wpływające na wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

      - Cena oferty obejmuje wszelkie nakłady i koszty, w tym podatek VAT w obowiązującej wysokości, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 
(tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

      - Wszystkie wartości winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza 
i wyższe zaokrągla się  do 1 grosza.

      - Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

# Rozdział XVI – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz warunki określone w SIWZ, jest najniższa cena oferty. Znaczenie kryterium najniższej ceny – 100 %.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny (waga kryterium „cena”–100%)

Wk - waga kryterium

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

- Ilość punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.

# Rozdział XVII – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres  wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 a) na stronie internetowej http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną i potwierdzony został fakt jego otrzymania, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 4, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie zostanie odrzucona żadna oferty oraz nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

# Rozdział XVIII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na dzień podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% od zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie na każdą z częsci. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu; zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach Oddział w Naruszewie nr rachunku: 49 8009 1017 0040 1661 9004 0015,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji.

- Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (jeżeli dotyczy), Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# Rozdział XIX – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie, pisemnie, drogą elektroniczną bądź faxem.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji, danych zawartych w ofercie, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiany adresu Wykonawcy,

- zmiany nazwy firmy Wykonawcy,

- wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy (zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego),

- wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy,

- w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy,

- wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana:

- zmianą dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia konieczności jej zmiany m.in. w zakresie aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
z powodu wad ukrytych, istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również polegających na niezgodności z przepisami prawa,

- siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,

- nie uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie,

- zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,

- przedłużenia, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających, w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mających wpływ na termin wykonania,

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego,

- ujawnienia wad opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, 
a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia,

- nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę).

# Rozdział XX – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec ogłoszenia o zamówienie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują także organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającego przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udziale zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowieniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Terminy na wniesienie odwołań:

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamówień na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

- Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

# Rozdział XXI – Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający informuje, iż rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone tylko i wyłącznie w polskich złotych.

# Rozdział XXII – Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

# Rozdział XXIII – Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

Wykonawca zobligowany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie, Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający nie określa jednocześnie, jaka część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom.

# Rozdział XXIV – Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Rozdział XXV – Możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla Wykonawców, 
u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Rozdział XXVI – Informacje dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Projekt jest finansowany ze środków własnych Gminy Naruszewo.

# Rozdział XXVII – Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych 
w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej: http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl. Niezależnie od ogłoszenia wyników, wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne, zostaną powiadomieni w formie pisemnej, faxem i/lub drogą elektroniczną.

# Rozdział XXVIII - Postanowienia końcowe

- Zasady udostępniania dokumentów - Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- Udostępnienie zainteresowanym dokumentacji odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty, udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz 
w czasie godzin jego urzędowania,

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

# Rozdział XXIX – Załączniki do specyfikacji

- Formularz oferty w trybie przetargu nieograniczonego (Załącznik Nr 1 do SIWZ ).

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp dotyczące osób fizycznych (Załącznik 
Nr 4 do SIWZ).

- Wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

- Zobowiązanie (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

- Projekt umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ).

- Karta gwarancyjna (Załącznik Nr 9 do SIWZ).

- Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej (Załącznik Nr 10 do SIWZ).

- Projekt budowlany przebudowy drogi odc. A-B oraz odc. C-D  (Załącznik Nr 11 do SIWZ).

- Projekt budowlany przebudowy drogi odc. o długości 244, 5 mb (Załącznik Nr 12 do SIWZ).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej (Załącznik Nr 13 do SIWZ).

- Szczegółowe specyfikacje techniczne na przebudowę drogi (Załącznik Nr 14 do SIWZ).

- Przedmiar robót na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej (Załącznik Nr 15 do SIWZ).

- Przedmiar robót na przebudowę drogi (Załącznik Nr 16 do SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Naruszewo

Naruszewo 19A

09 – 152 Naruszewo

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane Wykonawcy:

Nazwa:			………………………………………………………………………………………

Siedziba:		………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faxu: 	………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: 		………………………………………………………………………………………

NIP: 			………………………………………………………………………………………

REGON: 		………………………………………………………………………………………

Na podstawie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 124818-2012 zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dn. 19 kwietnia 2012 r. oraz na stronie internetowej http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl przystępujemy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin” na:

Część I 	- przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej

i przyłączy do posesji*

Część II 	- przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin*

*niepotrzebne skreślić

i oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

- Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

Część I 	- przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej

i przyłączy do posesji*

łącznie cena ryczałtowa brutto: ..................................................................................zł

słownie:.............................................................................................................................

netto: ..............................................................................................................................zł

plus podatek VAT ……. %, tj.:…………........ zł

część II 	- przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin*

łącznie cena ryczałtowa brutto: ..................................................................................zł

słownie:.............................................................................................................................

netto: ..............................................................................................................................zł

plus podatek VAT ……. %, tj.:…………........ zł

W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

- Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie:

- część I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej 
i przyłączy do posesji do dnia 29 czerwca 2012 r.,

- część II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin
do dnia 31 sierpnia 2012 r.

- Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, przedmiarami robót, dokumentacją projektową oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty końcowego odbioru robót (zgodnie ze wzorem karty gwarancyjnej zawartym w Załączniku Nr 9 do SIWZ).

- W przypadku wyboru mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się, przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z treścią SIWZ, tj. w kwocie równej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Akceptujemy sposób i terminy płatności, tj.:

- po zrealizowaniu części I zamówienia, tj. dokonaniu przebudowy i przeniesieniu poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji,

- po zrealizowaniu części II zamówienia, tj. dokonaniu przebudowy drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin

- płatnymi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr …………………………………… w terminie 30 dni po bezusterkowym, protokolarnym odbiorze I części przedmiotu zamówienia, II części przedmiotu zamówienia i złożeniu przez Wykonawcę faktury.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

- …………………………………………

- …………………………………………

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko i imię …………………………………………………………………..

Stanowisko ……………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………………………………………………

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu*,

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*.

- Osoba do kontaktów:

Nazwisko i imię …………………………………………………………………..

Stanowisko ……………………………………………………………………….

Telefon …………………………………Adres e-mail: ………………………….

- Zastrzeżenia Wykonawcy. Zastrzegam/ nie zastrzegam* w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.) w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

....................................................

/miejscowość i data/

………….…………………………………….

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy wraz z pieczątką/

Załącznik Nr 2 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Naruszewo

Naruszewo 19A

09 – 152 Naruszewo

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: RSG.271.4.2012) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin” składam następujące:

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu .................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

będąc stosownie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w ww. postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....................................................

/miejscowość i data/

………….…………………………………….

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy wraz z pieczątką/

Załącznik Nr 3 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Naruszewo

Naruszewo 19A

09 – 152 Naruszewo

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: RSG.271.4.2012) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin” składam następujące:

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Działając w imieniu

.....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

będąc stosownie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie spełniania ww. warunków do oferty załączamy wszelkie niezbędne dokumenty 
i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.

....................................................

/miejscowość i data/

……….…………………………………….

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy wraz z pieczątką/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Naruszewo

Naruszewo 19A

09 – 152 Naruszewo

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: RSG.271.4.2012) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin”, składam następujące:

### OŚWIADCZENIE*

Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.).

....................................................

/miejscowość i data/

………….…………………………………….

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy wraz z pieczątką/

*dotyczy osób fizycznych

Załącznik Nr 5 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Naruszewo

Naruszewo 19A

09 – 152 Naruszewo

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: RSG.271.4.2012) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin” na:

część I 	- przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji*

część II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin*

*niepotrzebne skreślić

składam następujący:

Wykaz

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych:

- dla części I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji - co najmniej 2 robót budowlanych, których przedmiotem była budowa, przebudowa sieci wodociągowej o długości odcinka nie krótszej niż 500 m z podaniem ich rodzaju i wartości oraz dat i miejsca wykonania,

- dla części II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin - co najmniej 2 robót budowlanych, których przedmiotem była budowa, przebudowa drogi o długości odcinka nie krótszej niż 2 km z podaniem ich rodzaju i wartości oraz dat i miejsca wykonania.

| Lp. | Wykaz zadań/ Zakres robót | Wartość wykonanego zamówienia | Data wykonania zamówienia | Miejsce wykonania/nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu załączamy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, należy do powyższego wykazu załączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.

....................................................

/miejscowość i data/

………….…………………………………….

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy wraz z pieczątką/

Załącznik Nr 6 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Naruszewo

Naruszewo 19A

09 – 152 Naruszewo

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: RSG.271.4.2012) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin” na:

część I 	- przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji*

część II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin*

*niepotrzebne skreślić

składamy następujący:

Wykaz osób

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, których obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane:

- dla części I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych (1 osoba),

- dla części II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin – w specjalności drogowej (1 osoba)

| Lp. | Imię i nazwisko osoby | Kwalifikacje zawodowe (posiadane uprawnienia, nr), doświadczenie, (lata praktyki w zawodzie), wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobami (informacja może zostać podana w załączeniu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam/y

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, należy do powyższego wykazu załączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykazanych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.

....................................................

/miejscowość i data/

………….…………………………………….

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy wraz z pieczątką/

Załącznik Nr 7 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Gmina Naruszewo

Naruszewo 19A

09 – 152 Naruszewo

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: RSG.271.4.2012) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin” na:

część I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji*

część II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin*

*niepotrzebne skreślić

składam następujące:

### ZOBOWIĄZANIE (jeśli dotyczy)

Imię i nazwisko / nazwa firmy i adres:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

zobowiązuję/my się do oddania Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy i adres:

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację ww. zadania w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

....................................................

/miejscowość i data/

……….…………………………………….

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy wraz z pieczątką/

Załącznik Nr 8 do SIWZ

UMOWA

w sprawie zamówienia publicznego nr RSG.272.4.2012 - projekt

zawarta w dniu ……………… 2012 roku w Urzędzie Gminy w Naruszewie, pomiędzy:

Gminą Naruszewo z siedzibą w Naruszewie 19A, 09 – 152 Naruszewo

reprezentowaną przez:

Tomasza Jacka Konczewskiego		- 	Zastępcę Wójta Gminy Naruszewo

przy kontrasygnacie:

Małgorzaty Wiesławy Grabowskiej 	- 	Skarbnika Gminy Naruszewo

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

firmą mającą siedzibę

……………………………….

działającą na podstawie …………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

…………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 2

Przedmiot umowy

- Zakres umowy obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin w gminie Naruszewo. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

Część I zamówienia, tj. przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji polegającą na:*

- Wykonaniu przebudowy i przeniesieniu poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji występującej w km 0+525 do km 1+140 strona prawa. Po przebudowie drogi gminnej sieć wodociągowa przebiegałaby pod rowem przydrożnym, dlatego należy ją przełożyć poza rów. Ponieważ na przekładanym odcinku wodociągu podłączone są przyłącza do posesji oraz hydranty p.poż, one również będą podlegały przebudowie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującą wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą. Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszej umowy, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót.

Część II zamówienia, tj. przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin polegającą na:*

- Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin o długości całkowitej 2 864, 50 mb, obejmującej następujące odcinki:

- odcinek A – B od km 0+000 do km 2+347,

- odcinek C – D od km 0+000 do km 0+273

- łącznej długości 2 620 mb,

- oraz odcinek od km 2+347 do km 2+591,50 o długości 244, 5 mb.

- Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą,

- roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, karczowanie drzew, pni z drzew i krzaków (zgodnie z wykazem); drzewa, karpy i krzaki z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie; w przypadku różnicy w ilości drzew i karp pomiędzy ilościami ujętymi w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, a stanem faktycznym, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia drzew i karp w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia,

- odwodnienie: wykonanie przepustów, oczyszczenie istniejącego przepustu i odnowienie rowów,

- wymiana przepustu zlokalizowanego w km 2+581, 50,

- w przypadku przepustów zlokalizowanych na odc. A-B w km 0+073, na odc. C-D w km 0+037, na odc. A-B w km 1+925,35 należy odnowić rów melioracyjny na odcinku, jaki jest niezbędny do swobodnego przepływu wody,

- roboty ziemne,

- podbudowa: mechaniczne i ręczne plantowanie dna koryta, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, nawiezienie pospółki na podbudowę,

- zjazdy: ułożenie rur pod zjazdami, wykonanie ścianek czołowych betonowych z elementów prefabrykowanych, umocnienie zjazdów pospółką (wg wykazu zjazdów),

- oznakowanie drogi znakami pionowymi,

- przesunięcie ogrodzenia, które znajduje się w pasie drogowym na działce 192/4 w km 0+555,

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia określony w niniejszej umowie, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach. Z zakresu robót objętego projektem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót wyłącza się:

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- umocnienie poboczy pospółką.

- Zamawiający posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę drogi gminnej z dn. 04.10.2010 r. (AB.7332/1/10) oraz zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji z dn. 12.03.2012 r. wraz z potwierdzeniem, że organ nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych z dn. 17.04.2012 r. (AB.6743.142.2012).

- Przedmiot zamówienia, którym są roboty budowlane, należy wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 3

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia nastąpi po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu robót.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

- część I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej 
i przyłączy do posesji do dnia 29 czerwca 2012 r.,

- część II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin 
do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót.

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.

  - Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Protokolarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego. Po jego przejęciu Wykonawca staje się odpowiedzialny za teren.

- Zagospodarowanie terenu robót i jego zaplecza, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt i ryzyko.

- Zabezpieczenie terenu robót.

- Dokonanie wszelkich uzgodnień z właściwymi służbami Zamawiającego, niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.

- Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstępu na teren robót, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji robót.

- Zorganizowanie i ponoszenie ewentualnych kosztów odbiorów technicznych, pomiarów wynikających z przepisów techniczno - budowlanych, w tym kosztów dozoru technicznego.

- Ponoszenie odpowiedzialności za:

- stan bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mającym związek 
z prowadzonymi robotami,

- stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich  działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 
a związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- właściwe, nienaganne zachowanie pracowników Wykonawcy oraz obowiązkowy, oznakowany ubiór roboczy pracowników Wykonawcy,

- szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe 
w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w ustawie Prawo budowlane. Okazanie na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Do Wykonawcy, jako do wytwarzającego odpady –  należy przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.

- Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Dbanie o porządek na terenie robót.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia:

- na część I (przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji) - nie mniejszą niż 50 000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero gorszy),

- na część II (przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin) – nie mniejszą niż 300 000, 00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych zero gorszy),

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie.

- Zmiana osoby, o której mowa w pkt 22), w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa wyżej, winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

      - Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

część I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji*

łącznie cena ryczałtowa brutto: ..................................................................................zł

słownie:.............................................................................................................................

netto: ..............................................................................................................................zł

plus podatek VAT ……. %, tj.:…………........ zł

część II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin*

łącznie cena ryczałtowa brutto: ..................................................................................zł

słownie:.............................................................................................................................

netto: ..............................................................................................................................zł

plus podatek VAT ……. %, tj.:…………........ zł

      - Ustalone przez Strony wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy i stanowi cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

      - Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z niniejszej umowy, dokumentacji projektowej i przedmiarów robót, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

      - Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..................................

      - Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:

- po zrealizowaniu części I zamówienia, tj. dokonaniu przebudowy i przeniesieniu poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji, na podstawie faktury końcowej płatnej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ……………………………………,

- po zrealizowaniu części II zamówienia, tj. dokonaniu przebudowy drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin na podstawie faktury końcowej płatnej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ……………………………………,

- w terminie 30 dni po bezusterkowym, protokolarnym odbiorze I części przedmiotu zamówienia, II części przedmiotu zamówienia i złożeniu przez Wykonawcę faktury.

      - Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

      - Podstawą wystawienia faktury, jest:

- bezusterkowy protokół odbioru robót,

- oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawców oraz oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnych im kwot wynagrodzenia za wykonane prace.

      - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- odbiór końcowy po zrealizowaniu części I zamówienia, tj. dokonaniu przebudowy i przeniesieniu poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy do posesji dokonywany przez Komisję odbiorową,

- odbiór końcowy po zrealizowaniu części II zamówienia, tj. dokonaniu przebudowy drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin dokonywany przez Komisję odbiorową.

- Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.

- Odbiorów końcowych, o których mowa w pkt. 1 b) i 1 c), dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na część I i część II przedmiotu umowy.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorów końcowych, o których mowa w pkt. 1 b) i 1 c), będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- wypełniony dziennik budowy zawierający m.in. potwierdzenie przez uprawnionego geodetę dokonania inwentaryzacji, potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót,

- protokoły z przeprowadzonych prób i badań,

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z opisem przedmiotu zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obwiązującymi normami i przepisami,

- oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, również dróg oraz sąsiednich nieruchomości,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,

- dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

- gwarancje na zamontowane urządzenia i użyte materiały,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania wraz z uzyskanymi decyzjami odpowiednich organów,

- inne niezbędne do rozpoczęcia czynności odbioru dokumenty, o ile są wymagane SIWZ, umową, dokumentacją projektową,

- inwentaryzację powykonawczą (lub oświadczenie o złożeniu inwentaryzacji w POGiK).

- W przypadku nie dostarczenia wszystkich dokumentów przez Wykonawcę, powiadomienie o zakończeniu robót będzie uznane za bezskuteczne do momentu uzupełnienia ostatniego z wymaganych dokumentów. Czas na wyznaczenie przez Zamawiającego odbioru końcowego będzie liczony od momentu uzupełnienia ostatniego z wymaganych dokumentów.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. 
Z odbioru robót Strony sporządzą protokół odbioru.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę zgłoszenia gotowości odbioru robót budowlanych potwierdzoną wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, tj.:

- na część I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej 
i przyłączy do posesji w kwocie ……………………. zł.

- na część II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin w kwocie ……………………. zł.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione:

- na część I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej 
i przyłączy do posesji w formie ………………….

- na część II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin w formie …………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zwrócone zostanie w następujący sposób:

- na część I - przebudowa i przeniesienie poza pas drogowy istniejącej sieci wodociągowej 
i przyłączy do posesji:

- 30% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości …………. zł pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwolniona zostanie w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi,

- 70% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości …………….. zł zwolniona zostanie w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

- na część II - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Radzymin:

- 30% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości …………. zł pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwolniona zostanie w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi,

- 70% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości …………….. zł zwolniona zostanie w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- W przypadku jakiejkolwiek zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn tej zmiany, w szczególności w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zagwarantuje ciągłość zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu odpowiedni czas, nie mniej niż 7 dni roboczych, na weryfikację prawidłowości dokumentu (gwarancji lub poręczenia) złożonego w charakterze zabezpieczenia na przedłużony termin wykonania przedmiotu umowy.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo do wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie 
z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 9

Kary umowne

- Strony niniejszej umowy ustalają stosowanie kar umownych w przypadkach i w wysokości jak niżej:

- w przypadku złej jakości wykonania umowy lub niedotrzymania warunków wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1,

- w przypadku zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 za każdy dzień zwłoki w jej usunięciu, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a niezależnych od Zamawiającego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.

- Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia 
w zapłacie należności w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

- Strony uzgodnią odpowiedni termin usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy albo w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od uzgodnienia tego terminu, Zamawiający ma prawo sam wyznaczyć mu taki termin. Zamawiający tylko jeden raz wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad lub usterek, stwierdzonych podczas czynności odbioru albo w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. W przypadku, gdy Wykonawca w uzgodnionym lub wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona ich nieprawidłowo, Zamawiający może użyć zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu pokrycia swoich roszczeń. W przypadku gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie odpowiednio ustalonym przez Strony albo wyznaczonym mu przez Zamawiającego. Zamawiający ma również prawo zlecić usunięcie stwierdzonych wad lub usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

- W przypadku zejścia Wykonawcy z budowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje finansowe związane z dokończeniem robót przez Zamawiającego.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących  przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy,

- ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje, mimo wezwania Zamawiającego,

- gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Inspektora Nadzoru i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- opóźnień w realizacji zadania zagrażających terminowi wykonania zamówienia,

- powstania w ramach wykonywanych robót wad nie nadających się do usunięcia 
i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 10 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy.

- Koszty zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych, potwierdzonych przez Strony umowy, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy.

§ 11

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem umowy pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do jej wykonania.

- Wykonywanie części zamówienia, o której mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawców odbywa się na zasadach określonych w art. 647¹ KC.

- Strony ustalają zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą Podwykonawców.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 4 i 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczenia, iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonane przez nich prace oraz oświadczeń Podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy za usługi wykazane w protokole odbioru.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im wykonania części prac objętych niniejszą umową, zaś zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.

- Realizacja robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za własne.

§ 12

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia objęte niniejszą umową 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty końcowego odbioru robót zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej załączonej do SIWZ (Załącznik Nr 9 do SIWZ).

- Do odpowiedzialności z tytułu gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca po okresie gwarancji zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru w celu dokonania odbioru pogwarancyjnego.

- Inspektor Nadzoru w terminie 14 dni od powiadomienia przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 3 dokonuje odbioru pogwarancyjnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady (fizyczne lub prawne) przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również wady przedmiotu umowy, o których Zamawiający wiedział w chwili jego odbioru końcowego.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasną w terminie 36 miesięcy licząc od daty wykonania przedmiotu umowy.

- W okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 6, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, wystawione przez siebie pisemne dokumenty gwarancyjne, które muszą uwzględniać postanowienia niniejszej umowy.

- W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się przed upływem terminu określonego w ust. 1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po tym terminie, jeżeli reklamował wadę przed jego upływem.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, 
o ile zawiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach w terminie l miesiąca po ich ujawnieniu. Termin usunięcia stwierdzonych wad, zostanie ustalony zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 5.

- Zamawiający określi terminy okresowych przeglądów technicznych w okresie odpowiedzialności 
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, a także termin odbioru ostatecznego po upływie okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości ustalonego w umowie, w zależności od tego, który upływa później. Termin odbioru ostatecznego Zamawiający ustali niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek jego dokonania.

- Do rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

Zmiana umowy

- Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących przypadkach:

- zmiany adresu Wykonawcy,

- zmiany nazwy firmy Wykonawcy,

- wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy (zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego),

- wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy,

- w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy,

- wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana:

- zmianą dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia konieczności jej zmiany m.in. w zakresie aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
z powodu wad ukrytych, istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również polegających na niezgodności z przepisami prawa,

- siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,

- nie uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie,

- zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,

- przedłużenia, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających, w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mających wpływ na termin wykonania,

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego,

- ujawnienia wad opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, 
a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia,

- nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę).

§ 14

# Przedstawicielstwo stron

Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły:

- Po stronie Wykonawcy:

- …………………. – tel. …………………

- Po stronie Zamawiającego:

- …………………. – tel. …………………

§ 15

Postanowienia końcowe

- Zmiana treści umowy jest możliwa tylko w okolicznościach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2010 r., Nr 243 poz. 1623) oraz przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 
z późn. zm.).

- Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji tej umowy, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 9 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

KARTA GWARANCYJNA

sporządzona w dniu .................................................................

- Zamawiający : Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo

- Wykonawca : .................................................................................................

- Umowa nr .................... z dnia ......................................................................

- Przedmiot umowy : ........................................................................................

........................................................................................................................

- Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji : .........................................................................................................

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane w ramach wyżej wymienionej umowy.

- Data odbioru końcowego : .....................................................

Warunki gwarancji jakości .

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Okres gwarancji jakości na wykonane prace i zamontowane urządzenia wynosi 3 lata, licząc od dnia spisania protokółu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę - Gwaranta na piśmie (pismo lub fax.), podając rodzaj wady.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

  - Jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie tj. w terminie 3 dni od powiadomienia;

  - W pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty powiadomienia.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

  - siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej 
i strajk generalny,

  - normalnego zużycia obiektu lub jego części,

  - szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji  
w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokółu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

- Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego 
w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez strony umowy.

# Text boxes

cena oferowana minimalna brutto

X = --------------------------------------------- x 100 pkt x Wk

cena badanej oferty brutto