Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Gmina Naruszewo

Naruszewo 19A

09 – 152 Naruszewo

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa …………………………………………………………………………….

Siedziba …………………………………………………………………………..

Nr telefonu / faksu ………………………………………………………………..

Adres e-mail : .........................................................................................................

NIP ………………………………………………………………………………..

REGON …………………………………………………………………………..

Na podstawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego                  w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr 183708-2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku, na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego w dniu 25 czerwca 2010 roku oraz na stronie internetowej http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl oferujemy wykonanie :

„Modernizacja kotłowni stałopaliwowej w Szkole Podstawowej Nacpolsku”

za :

Cena netto ……………………………………………………………………... zł

( słownie : ………………………………………………………………………..)

Podatek VAT  …………………………………………………………….…… zł

( słownie: ………………………………………………………………………...)

Cena brutto ………………..…………………………………………………. zł

( słownie : ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………

Oświadczamy, że :

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty

- w okresie związania ofertą zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,            a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia  20 sierpnia  2010 roku

Okres gwarancji – 36 miesiące

Warunki płatności : Rozliczenie odbędzie się  na podstawie faktury końcowej.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko i imię …………………………………………………………………..

Stanowisko ……………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………………………………………………

Zakres* :

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

* niepotrzebne skreślić

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy                    w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w formie :………………… ………………………………………………………………………………..…. .

Na potwierdzenie wymagań od oferty załączamy :

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Zastrzeżenia Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione :

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………..…………….…………………………

( imię i nazwisko )

podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

wraz z pieczęcią imienną i firmową

……………………………………..

( data )

Załącznik Nr  2

…………………………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu .............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

będąc stosownie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Modernizacja kotłowni stałopaliwowej w Szkole Podstawowej w Nacpolsku”, wymienione  w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dotyczące :

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;

- Posiadania wiedzy i doświadczenia;

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków do oferty załączamy wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.

…………………………………….

/ data i podpis Wykonawcy/

Załącznik Nr  3

…………………………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Działając w imieniu .............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

będąc stosownie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z postępowania                             o udzielenie zamówienia na ,,Modernizacja kotłowni stałopaliwowej w Szkole Podstawowej w Nacpolsku”,,

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków do oferty załączamy wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.

…………………………………….

/ data i podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 4

| ( pieczęć wykonawcy ) | Doświadczenie zawodowe |
| --- | --- |

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  co najmniej 1 zrealizowane zadanie w zakresie modernizacji kotłowni, które to zadania obejmowało wymianę kotła o mocy co najmniej 100 KW o wartości Wykonanego zadania nie mniejszej niż 50 000 zł                w każdym zadaniu, wykonanym przez Wykonawcę z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania

| Wykaz zadań Zakres robót | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Zakończenie |  |

Uwaga: Załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie wyżej wymienionych zamówień  z należytą starannością

..………… ………………………

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy wraz z pieczątką)

Załącznik nr 5

| ( pieczęć wykonawcy ) | Potencjał kadrowy |
| --- | --- |

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFOFMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOŚCI (wykonawca musi wykazać co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi)

| Lp. | Rola w realizacji zamówienia | Nazwisko i imię Wykształcenie | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Lata pracy ogółem w tym jako kierownik podobnych robót | Opis przebiegu pracy zawodowej i doświadczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ` |  |  |  |  |  |

..………… ………………………

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy wraz z pieczątką)

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr ...........................

zawarta  w dniu …….. 2010r..w  Naruszewie pomiędzy

Gminą Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo,

NIP 567 – 17 – 89 – 052

Regon 130378278

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez

Wójta Gminy – mgr inż. Beatę Pierścińską

a

……………………………………………., z siedzibą w …………….., przy ulicy ul. ……………….., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS ……….., wysokość kapitału zakładowego, NIP: ……………, REGON: ……………., zwanym dalej „WYKONAWCĄ” , reprezentowanym przez :

1/ …………………………………………………………..,

2/ …………………………………………………………..

w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 - 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest modernizacja kotłowni stałopaliwowej w Szkole Podstawowej                  w Nacpolsku wraz z osprzętem. Przedmiot umowy obejmuje montaż kotła stało paliwowego  z podajnikiem retortowym Skwiercz Instal typ HEITZ MAX ECO lub równoważnego o mocy 120 kW- 2 kpl., pomp obiegowych c.o. grzejnikowego typ Stratos 50/1- 12 lub równoważnych - 1 kpl., stacji zmiękczania wody typ AQUASET 500 lub równoważnej-1 kpl., odmulacza IFRACORR IOW-65 lub równoważnego-1 kpl., zaworu czterodrogowego DN 50-1 kpl., przeponowego zaworu bezpieczeństwa SYR 1915 1” - 2 szt, zaworu różnicowego                z kulą DN 50- 2 szt., filtra siatkowego FS-50 - 2 szt., zaworu zwrotnego DN 50 - 2 szt., zaworu odcinającego kulowego - 1 kpl., zaworu odpowietrzającego automatycznego                      z zaworami odcinającymi O15mm - 1 kpl., zaworu regulacyjnego z nastawą ręczną MSVF2, PN16(ze zł.)- 1 kpl., separatora powietrza typ SEP-65  - 1 kpl. Szczegółowy zakres prac zawiera oferta i kosztorys ofertowy stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone  w § 1 umowy w terminie do  20 sierpnia 2010 roku , przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia umowy.

2. Roboty wykonywane będą   zgodnie z obowiązującymi  przepisami, jak również:

- Wykonawca ponosić  będzie  wszelkie skutki prawne za ewentualne szkody                         w otoczeniu  prowadzonych prac, powstałe z jego winy,

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska

3. Wykonawca dokonuje utylizacji i zagospodarowania materiałów z rozbiórek oraz zobowiązany jest do rozliczenia się z powyższych czynności z Zamawiającym.

4. Wykonawca zapewni materiały, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych  w przepisach art. 10  ustawy - Prawo budowlane.

5. Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów : aprobatę techniczną, certyfikat lub deklarację zgodności.

6. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie dostęp do mediów, niezbędnych do wykonania zamówienia.

§ 3.

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie  wynagrodzenia  określonego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust. 1 wynosi …………… zł brutto

(słownie: ………………..) tj. netto …………………. zł.

- Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy nr …………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenie odbędzie się  fakturą końcową zakończeniu całości robót i po dokonaniu odbioru ostatecznego zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót, stanowiący załącznik do faktury. Do protokołu końcowego Wykonawca dołącza :

  - aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności;

  - badania i sprawdzenia

6. Zakazuje się przelewu (cesji) wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podwykonawcy wykonania przedmiotu umowy.

2. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem niżej wymienionych podwykonawców, na zatrudnienie których Zamawiający wyraża zgodę:

a) ………………………………………………………  w zakresie ………………………………………………,

b) ………………………………………………………  w zakresie ……………………………………................,

3. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

4. Powierzenie podwykonawcom robót określonych w ust. 2 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

§ 5

1.  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: ………………………………………..

2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie inspektor nadzoru: …………………………………………………...

3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 i/lub 2 następuje poprzez pisemne zawiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia do sprawdzenia zgodności tych robót z umową. Po tym terminie Wykonawca może kontynuować roboty.

2. Zamawiający przeprowadzi odbiór robót w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

3. Wykonawca przedstawi w trakcie odbioru końcowego dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru.

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad, naliczając kary umowne zgodne z § 7 ust 1 lit. b.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad wykonanej roboty, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru.

9. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt Wykonawcy i dokonania potrącenia ze środków zatrzymanych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad.

§ 7

1.  Strony niniejszej umowy ustalają stosowanie kar umownych w przypadkach i w wysokości jak niżej :

a/ w przypadku złej jakości wykonania umowy lub niedotrzymania warunków wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10  % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1,

b/ w przypadku zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,

c/ w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki w jej usunięciu, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a niezależnych od Zamawiającego,

e/ przypadku nie przedłożenia dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub nie przedłożenia dowodu uiszczenia składki (raty) ubezpieczeniowej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości określonej w § 3 za każdy dzień zwłoki,

2.	Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych                     z przedłożonej do zapłaty faktury końcowej. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.

3.	Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

4.	Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w zapłacie należności w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

§ 8

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty objęte niniejszą umową 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty końcowego odbioru robót.

2.  Do odpowiedzialności z tytułu gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca po okresie gwarancji zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia inspektora nadzoru w celu dokonania odbioru pogwarancyjnego.

4. Inspektor nadzoru w terminie 14 dni od powiadomienia przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 3 dokonuje odbioru pogwarancyjnego.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących  przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

2) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy.

3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie  kontynuuje mimo  wezwania Zamawiającego.

5) gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót                i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

6) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia inspektora nadzoru   i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.

7) opóźnień realizacji zadania zagrażających terminowi wykonania zamówienia.

8) powstania w ramach wykonywanych robót wad nie nadających się do usunięcia                 i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy.

2. W przypadkach odstąpienia od realizacji umowy:

a) w terminie 7  dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt;

c) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. obowiązany jest przerwać roboty i dokonać inwentaryzacji przeprowadzonych robót                     z udziałem Zamawiającego  i inspektora nadzoru.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej brutto tj. w kwocie ……………………. zł.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie …………………..

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zwrócone zostanie w następujący sposób:

a/ 30% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości …………. zł pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwolniona zostanie w terminie do 15 dni po protokolarnym dokonaniu odbioru pogwarancyjnego;

b/ 70% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości …………….. zł zwolniona zostanie w terminie do 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i uznaniu przez zamawiającego za należycie wykonany.

4. W przypadku przesunięcia terminu wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, bez wezwania ze strony Zamawiającego, do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ze wskazaniem nowego terminu obowiązywania, wynikającego                  z przesunięcia terminu wykonania zamówienia.

§ 11.

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian przewidzianych                 w ogłoszeniu i SIWZ a w szczególności niżej określonych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:

a) niesprzyjające warunki atmosferyczne,

b) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie  był w stanie uniknąć lub przewidzieć,

c) wykonywanie robót zamiennych lub dodatkowych,

d) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy.

5) Zmiana sposobu płatności

2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenie propozycji zmiany przez Zamawiającego.

3. Jakiekolwiek zmiany umowy nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Jakiekolwiek zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

5. Możliwość zmiany zastosowanych materiałów w stosunku do zaoferowanych                            w kosztorysie ofertowym nie wymaga zmiany umowy i może nastąpić po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru przy bezwzględnym zachowaniu zasady, iż zaoferowane materiały muszą być co najmniej takie jak wymagane w dokumentacji projektowej pod względem jakości.

§ 12

Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach                                           z czego 2  egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

WYKONAWCA:	             						ZAMAWIAJĄCY: